 PRIJEDLOG

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-02/20-01/07

URBROJ: 2186-16-01/1-22-6

Ludbreg, 26. rujna 2022. g.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/18 i 32/20) i članka 58. Statuta Grada Ludbrega („Službeni Vjesnik Varaždinske županije“, br.12/2021), gradonačelnik Grada Ludbrega na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega, održane 26. rujna 2022. g., podnosi

## IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021 . g.**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 27. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. g., donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2021. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 104/2020).

Program je izmjenama i dopunama Proračuna **planiran** u ukupnom iznosu od **2.711.557,5 kn**, a **ostvaren** je sa 31.12.2021. u ukupnom iznosu od **2.644.709,03** ili za 2,5% manje u odnosu na plan.

Navedeni Program se tijekom 2021. g. provodio uglavnom kroz komunalno poduzeće Lukom d.o.o.

Društvo Varkom d.o.o. RJ Kanalizacija očitovalo se da u 2021.g. nije bilo realizacije onog dijela Programa koji se odnosi na odvodnju oborinskih voda za MO Ludbreg i MO Selnik.

Niže u tabeli donosimo pregled ukupno planiranih i realiziranih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2021. g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program održavanje kom. infrastrukture za MO LUDBREG** | | | | |
|  | | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **RAZLIKA** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | | **1.840.000,00** | **1.888.960,85** | **48.960,85** |
|  | | | | |
| **Program održavanja kom. infrastrukture za: MO APATIJA, BOLFAN, ČUKOVEC, GLOBOČEC LUDBREŠKI, HRASTOVSKO, KUĆAN LUDBREŠKI, POLJANEC, SEGOVINA, SELNIK, SIGETEC LUDBREŠKI, SLOKOVEC, VINOGRADI LUDBREŠKI** | | | | |
| 1. | Održavanje javnih površina | 30.000,00 | 23.573,45 | -6.426,55 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 80.000,00 | 56.057,41 | -23.942,59 |
| 3. | Čišćenje javnih površina | 30.000,00 | 15.540,00 | -14.460,00 |
| 4. | Odvodnja atmosferskih voda | 20.000,00 | 15.875,00 | -4.125,00 |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | | **160.000,00** | **111.045,86** | **-48.954,14** |
|  | | | | |
| **Program odvodnje oborinskih voda za MO LUDBREG I SELNIK** | | | | |
| 1. | Odvodnja oborinskih voda za MO Ludbreg | 74.956,00 | 0,00 | -74.956,00 |
| 2. | Odvodnja oborinskih voda za MO Selnik | 12.290,00 | 0,00 | -12.290,00 |
| **UKUPNO** | | **87.246,00** | **0,00** | **-87.246,00** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | | **109.057,50** | **0,00** | **-109.057,50** |
|  | | | | |
| **Program održavanja nerazvrstanih cesta GRADA LUDBREGA** | | | | |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | | **602.500,00** | **644.702,32** | **42.202,32** |
|  | | | | |
| **PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2021. UKUPNO** | | | | |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | | **2.711.557,5** | **2.644.709,03** | **-66.848,47** |

**Grad Ludbreg**

**Gradonačelnik**

Dubravko Bilić