

**Gradonačelnik**

KLASA:363-01/16-01/16

URBROJ:2186/18-01/1-18-40

Ludbreg, 09. veljače 2018. g.

 Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 48. Statuta Grada Ludbrega („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Ludbrega na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega, održanoj 09. veljače 2017. g., podnosi

## IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2017. g.**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 20. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. g., donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2017. g.

Program je **planiran** u ukupnom iznosu od **2.328.148,25 kn**, a **ostvaren** je u ukupnom iznosu od **2.392.251,00 kn**, ili za 2,75 % u višem iznosu od planiranog.

S obzirom da se navedeni Program tijekom 2017. g provodio uglavnom kroz komunalna poduzeća Lukom.d.o.o. i Odvodnja d.o.o., **sastavni dio ovog Izvješća je Izvješće društva Lukom d.o.o. o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g. i Izvješće društva Odvodnja d.o.o. o izvršenim radovima za 2017. g.**

**Niže u tabeli donosimo pregled ukupno planiranih i realiziranih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture iz komunalne naknade za 2017. g.**

|  |
| --- |
| **Program održavanje kom. infrastrukture za MO LUDBREG** |
| **Br.** | **Opis radova** | **Planirana sredstva** | **Realizirano** | **Razlika** |
| 1. | Održavanje javnih površina | 809.560,60 | 831.400,09 | + 21.839,49 |
| A) Travnjaci | 630.383,00 | 665.749,94 | + 35.366,94 |
| B) Grmlje | 14.354,00 | 11.123,70 | - 3.230,30 |
| C) Drveće | 64.820,00 | 72.091,35 | + 7.271,35 |
| D) Cvjetne gredice | 100.003,60 | 82.435,10 | - 17.568,50 |
| 2. | Čišćenje javnih površina, interventni i ostali radovi | 426.000,00 | 372.247,50 | - 53.752,50 |
| 3. | Održavanje javne rasvjete | 112.438,00 | 109.463,34 | - 2.974,66 |
| **UKUPNO** | **1.347.998,60** | **1.313.110,93** | **- 34.887,67** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **1.684.998,25** | **1.641.388,66** | **- 43.609,59** |
|  |
| **Program održavanja kom. infrastrukture za: MO APATIJA, BOLFAN, ČUKOVEC, GLOBOČEC LUDBREŠKI, HRASTOVSKO, KUĆAN LUDBREŠKI, POLJANEC, SEGOVINA, SELNIK, SIGETEC LUDBREŠKI, SLOKOVEC, VINOGRADI LUDBREŠKI** |
| 1. | Održavanje javnih površina | 100.000,00 | 38.345,71 | - 61.654,29 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 90.000,00 | 107.682,71 | + 17.682.71 |
| 3. | Čišćenje javnih površina | 40.000,00 | 19.701,22 | - 20.298,78 |
| 4. | Odvodnja atmosferskih voda | 70.000,00 | 237.875,00 | + 167.875,00 |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **300.000,00** | **403.604,64** | **+ 103.604,64** |
|  |
| **Program odvodnje oborinskih voda za MO LUDBREG I SELNIK** |
| 1. | Odvodnja oborinskih voda za MO Ludbreg | 77.250,00 | 77.105,00 | - 145,00 |
| 2. | Odvodnja oborinskih voda za MO Selnik | 9.270,00 | 9.390,00 | +120,00 |
| **UKUPNO** | **86.520,00** | **86.495,00** | **- 25,00** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **108.150,00** | **108.118,75** | **- 31,25** |
|  |
| **Program održavanja nerazvrstanih cesta GRADA LUDBREGA** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **235.000,00** | **239.138,95** | **+ 4.138,95** |
|  |
| **PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. UKUPNO** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **2.328.148,25** | **2.392.251,00** | **+ 64.102,75** |

 **Grad Ludbreg**

 **Gradonačelnik**

 Dubravko Bilić