

**GRADONAČELNIK**

KLASA:363-02/18-01/06

URBROJ:2186/18-01/1-19-13

Ludbreg 07. ožujka 2019. g.

Na temelju 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018.) I članka 48. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09, 58/13, 40/13 – pročišćeni tekst, 12/18) gradonačelnik Grada Ludbrega na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održane 07. ožujka 2019. g., podnosi

## IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2018. g**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 4. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. g., donijelo Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2018. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 80/2017), **u iznosu od 16.570.756,76 kn**.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2018. g., donesene su na 11. sjednici Gradskog vijeća održane 27. prosinca 2018. g („Službeni vjesniku Varaždinske županije“, br. 103/2018.) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 8.654.435,58 kn**, **a do kraja godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 8.097.071,58 kn**.

Dio radova planiranih Programom za 2018. g. koji nisu realizirani i koji su u tijeku, realizirati će se u 2019. u onom obimu i dinamici koju će dozvoliti proračunske mogućnosti, vanjski izvori financiranja te sufinanciranje građana.

**Izvedeni radovi u 2018. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku** zaključno s 31.12.2018. g.

Gradonačelnik

Dubravko Bilić

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| **I.** | **GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje dječjih igrališta | / | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Uređenje centralnog dječjeg igrališta u Ludbregu u parku između Srednje škole Ludbreg i rijeke Bednje | Min. reg. Razvoja: 30% | 100.000,00 | 364.000,00 | 464.000,00 |
| 3 | Izvođenje građevinskih i elektroinst. radova na uređenju autobus. stajališta u Ul. M. Krleže u Ludbregu | / | 0,00 | 126.906,25 | 126.906,25 |
| 4 | Nabava i montaža 2 kompleta autobusnih stajališta sa nadstrešnicom | / | 0,00 | 86.250,00 | 86.250,00 |
| **UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PLAN:** | | | 100.000,00 | 677.156,25 | 777.156,25 |
| **UKUPNO GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZVRŠENJE:** | | | **100.000,00** | **677.156,25** | **777.156,25** |
|  | | | |  |  |
| **II.** | **GRAĐENJE CESTA** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| 1 | Rekonstrukcija dijela Ul. ludbreških branitelja Vukovara u Vinogradima L., D=591 m, **koju financira ŽUC sa 75%: 585.987, 94 kn od ukupne investicije od 781.317,25 kn s PDV-om** | / | 0,00 | 195.329,31 | 195.329,31 |
| 2 | Radovi na izgradnji potpornih zidova i staze na dijelu ŽC 2089 (Vinogradi L.: Križevačka ul., klanjec Margić), **koju financira ŽUC sa 75%: 320.011,87 kn od ukupne investicije od 426.682,50 kn s PDV-om** | / | 0,00 | 106.670,33 | 106.670,33 |
| 3 | Manji zahvati na asfaltiranju odvojaka i ulica na području Grada Ludbrega planirani iznos:247.364,00 (Napomena: ovi radovi nisu realizirani do kraja 2018. te će se realizirati u 2019. g.) | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sanacija dijela Ulice M. Gupca u Sigecu L. odvodnjom oborinskih voda s kolnika | / | 0,00 | 76.712,50 | 76.712,50 |
| 5 | Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sanacije klizišta u Cvjetnoj ul. Globočecu L. | / | 0,00 | 35.875,00 | 35.875,00 |
| 6 | Izvođenje radova na oslikavanju i označavanju horizontalnih usporivača prometa (ležećih policajaca) u naselju Ludbreg | / | 0,00 | 34.750,00 | 34.750,00 |
| **UKUPNO GRAĐENJE CESTA – PLAN:** | | | 0,00 | 696.701,14 | 696.701,14 |
| **UKUPNO GRAĐENJE CESTA – IZVRŠENJE:** | | | **0,00** | **449.337,14** | **449.337,14** |
| **III.** | **GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA**  **UKUPNO** |
| 1 | Isporuka i ugradnja 38 kompleta LED svjetiljki za potrebe popune mreže na dionici državne ceste DC24 u Ludbreškoj ulici u Hrastovskom (24 LED svjetiljke) te između naselja Hrastovsko i raskrižja Tri Lipe (14 LED svjetiljki) Napomena: U sklopu programa unaprjeđenja sigurnosti u prometu na dionici državne ceste DC24 kroz naselje Hrastovsko (Ludbreška ulica) i na dionici DC24 od ulaza u naselje Hrastovsko do raskrižja „Tri lipe“. u 1. fazi u 2018. ugrađeni su stupovi i NN mreža za javnu rasvjetu. | / | 0,00 | 80.008,40 | 80.008,40 |
| 2 | Izvođenje radova na montaži betonskih stupova za javnu rasvjetu uključujući ugradnju ekoloških i štedljivih LED svjetiljki te zračne NN mreže, na dijelu ŽC 2089 u Križevačkoj ulici u Vinogradima L. od spoja sa Cvjetnom ulicom do završetka klanca Margić (19 stupova i 20 LED svjetiljki sa nosačem) te u Prigorskoj ulici u Ludbregu (4 stupa i 5 LED svjetiljki). | / | 0,00 | 191.340,44 | 191.340,44 |
| 3 | Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2 (dio od kružnog toka do Globočeca). Napomena: Realizacija radova u vrijednosti 310.000,00 kn početkom2019.g. (očekivano sufinanciranje: 155.000,00 kn) | Centar za vozila: 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rekonstrukcija javne rasvjete u dijelu Gundulićeve ulice (od spoja s Ul. M. Gupca do Trga Slobode) te zamjena postojećih neadekvatnih i dotrajalih stupova v=3m s novim metalnim Kors stupovima v=6m (9 kom) te zamjena postojećih LED svjetiljki radi izmještanja na druge lokacije te montaža 9 kpl LED svjetiljki adekvatne snage radi poboljšanja rasvijetljenosti dionice te kompletna izmjena podzemne kabelske mreža / napajanja. | / | 0,00 | 106.036,25 | 106.036,25 |
| **UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - PLAN** | | | 0,00 | 532.385,09 | 687.385,09 |
| **UKUPNO GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - IZVRŠENJE** | | | **0,00** | **377.385,00** | **377.385,09** |
| **IV.** | **IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| 1 | Izvođenje radova na izradi zida ograde, ploče platoa za igru i uređ. prostorije za vježbu u DV Radost - u sklopu Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića | Min. za dem., obitelj, mlade i soc. politiku: 30% | 85.000,00 | 197.748,98 | 282.748,98 |
|  | Nabava višenamjenskog / kombiniranog igrala za DV Radost - u sklopu ulaganja u projekte dječjih vrtića (sufinanciranje kao pod točkom I.3.) | Min. za dem., obitelj, mlade i soc. politiku: 30% | 15.000,00 | 84.343,75 | 99.343,75 |
|  | Izrada Glavnog projekta uređenje gradskog groblja u Ludbregu (uređenje parkirališta s južne strane groblja, opločenje staza i platoa, sanacija krova i pročelja mrtvačnice, izgradnja nadstrešnice, izgradnja kolumbarijskog zida te sanacija židovskog dijela groblja) | / | 0,00 | 98.125,00 | 98.125,00 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu | Ruralni fond EU: 85% i Min. reg. razvoja dodatno s 520.390,16 kn | 4.713.168,91 | 219.511,97 | 4.932.680,88 |
|  | Ugradnja novog podnog sustava u objektu društvenog doma u Čukovcu | Srpsko narodno vijeće | 15.000,00 | 32.808,75 | 47.808,75 |
|  | Izgradnja podzemnih kontejnera za otpad sa inteligentnim upravljanjem | EU projekt INTERREG V-A Hrvatska-Mađarska: 85% | 183.948,58 | 32.461,52 | 216.410,10 |
|  | Radovi na adaptaciji zgrade - sanacija krovišta u romskom naselju u Ludbregu | Ured za ljudska prava i prava nac. manjina:24% | 120.000,00 | 375.721,88 | 495.721,88 |
|  | Radovi na adaptaciji dijela društvenog doma u Segovini | Srpsko narodno vijeće | 17.000,00 | 18.362,50 | 35.362,50 |
|  | Građevinsko - obrtnički radovi na uređenju podruma Trsek u Ludbregu | EU projekt INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska: 85% | 108.506,75 | 19.148,25 | 127.655,00 |
|  | Građevinsko - obrtnički radovi (dodatni) na uređenju podruma Trsek u Ludbregu | / | 0,00 | 64.898,13 | 64.898,13 |
|  | Uređenje kapelice Sv. Florijana u Slokovcu - 1. faza (unutarnje uređenje) | / | 0,00 | 33.937,50 | 33.937,50 |
|  | Radovi na adaptaciji dijela Društvenog doma Globočec | / | 0,00 | 58.500,63 | 58.500,63 |
| **UKUPNO IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – PLAN:** | | | **5.257.624,24** | **1.235.568,86** | **6.493.193,10** |
| **UKUPNO IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – IZVRŠENJE:** | | | **5.257.624,24** | **1.235.568,86** | **6.493.193,10** |
|  | | | |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA:** | | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS UKUPNO** |
|  | **UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **100.000,00** | **677.156,25** | **777.156,25** |
|  | **UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **0,00** | **449.337,14** | **449.337,14** |
|  | **UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | | **0,00** | **377.385,00** | **377.385,09** |
|  | **UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | | **5.257.624,24** | **1.235.568,86** | **6.493.193,10** |
|  | **SVEUKUPNO:** | | **5.357.624,24** | **2.739.447,25** | **8.097.071,58** |

**REKAPITULACIJA - PLAN I IZVRŠENJE PROGRAMA DO 31.12.2018.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb: | **Opis:** | **Plan za 2018.** | **Rebalans Plana 27.12.2018.** | **Izvršenje do 31.12.2018.** | **Izvršenje u odnosu na rebalans plana (%)** |
| **I.** | **GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.025.000,00** | **777.156,25** | **777.156,25** | 100.00% |
| **II.** | **GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **6.689.000,00** | **696.701,14** | **449.337,14** | 64,495% |
| **III.** | **GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | **575.000,00** | **687.385,09** | **377.385,09** | 54,902% |
| **IV.** | **IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI UKUPNO:** | **5.231.756,76** | **6.493.193,10** | **6.493.193,10** | 100,00% |
| V. | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐ. ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAV. OTPADNIH VODA UKUPNO:** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
|  | **S V E U K U P N O :** | **16.570.756,76** | **8.654.435,58** | **8.097.071,58** | 93,56% |