PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/16-01/16

URBROJ: 2186/18-02/1-17-28

Ludbreg, 28. prosinca 2017. g.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 33. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09, 17/13 i 40/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ludbrega, na 5. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. g.,   d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2017. godini

Članak  1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2017. godini („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 69/2016) mijenja se slijedećim izmjenama i dopunama.

Članak  2.

U GLAVI I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, članak 2., brišu se stavke 1.3., 1.4., 1.5., 1.7. 1.9., 1.10., 1.11. i 1.13., a Program se nadopunjuje novom stavkom 1.3.,  a u Programu ostaju stavke i iznosi financijskih sredstava za te namjene kako slijedi:

| Rb | OPIS: | Izvor financiranja i napomene: | Iznos ukupno: |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1.1. | Uređenje centralnog dječjeg igrališta u Ludbregu na Trgu Sv. Trojstva. Napomena: u Programu za 2017.g. umjesto planiranih 630.000,00 kn, odnosno ugovor. 495.781,88 kn, ostaju u Programu za 2017. ostaju samo pripremni radovi: 163.632,81 (nastavak realizacije početkom 2018.g.) | Iznos sufinanciranja MINRREF: 150.000 kn | 163.632,81 |
| 1.2. | Uređenje dječjih igrališta (ostala naselja) | VMO, Proračun Grada | 100.000,00 |
| 1.3. | Izgradnja nogostupa na dijelu Ulice M. Krleže sa istočne strane, do spoja na Ulicu Rudolfa Fizira. | Proračun Grada | 38.270,50 |
| 1.4. | Uređenje nogostupa uz Ul. R. Fizira u Ludbregu (južna strana od raskrižja s Ul. M. Krleže do raskrižja s Ul. F. Tuđmana – cca 244 m) | Proračun Grada | 163.378,40 |
| 1.5. | Postavljanje reklamnih panoa | Proračun Grada | 30.000,00 |
| 1.6. | Uređenje nogostupa u Kolodvorskoj ulici sa istočne strane (planirano: 37.500,00 kn) | Proračun Grada | 129.714,25 |

Ukupan iznos od 2.851.500,00 kn za glavu I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA mijenja se i glasi:

Ukupno I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA:				          	624.995,96 kn

Članak  3.

U glavi II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA, članak 3., u  stavci 2.1. Ludbreg brišu se podstavke 1., 2., 3., 4. i 6.,, a u Programu ostaju podstavke 5. i 7.  te nova podstavka i iznosi financijskih sredstava za te namjene kako slijedi:

| Rb | OPIS: | Izvor financiranja: | Iznos ukupno: |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 2.1. | LUDBREG |  |  |
|  | Rekonstrukcija dijela Vinogradske ul. (LC25094) u Ludbregu i dijela Ul. ludbreških branitelja Vukovara u Vinogradima L. (sufinanciranje ŽUC-a - iznos od 1.200.450,00 kn (bez PDV-a)) | Proračun Grada: 375.140,70 kn, ostalo: ŽUC | 375.140,70 |
|  | Rekonstrukcija ŽC 2075 - Frankopanska ulica, s pješačko-biciklističkim stazama i novom kanalizacijom te vantroškovničkim radovima (dio koji se odnosi na sufinanciranje Grada) | Proračun Grada (25% investicije) | 452.267,31 |
|  | Zacjevljenje kanala oborinske vode u Vinogradskoj ulici (Skoruš) | Proračun Grada | 26.437,50 |
|  | Uređenje prilaza u Vinogradskoj ulici | Proračun Grada | 68.058,75 |
|  | UKUPNO LUDBREG: |  | 921.904,26 |

Iz Programa se brišu stavke 2.2., 2.3., 2.5., sa svim podstavkama, a u Programu ostaje stavka 2.4. sa novim red. brojem 2.2. te nova stavka 2.3. sa opisom i pripadajućim iznosom financijskih sredstava kako slijedi:

| 2.2. | VINOGRADI LUDBREŠKI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asfaltiranje Gornjogradske ulice (odvojak Cindori) D=212m | Proračun Grada | 117.810,99 |
|  | UKUPNO VINOGRADI LUDBREŠKI: |  | 117.810,99 |
| 2.3. | HRASTOVSKO |  |  |
|  | Zacjevljenje kanala Zavrtna - Selska u Hrastovskom | Proračun Grada | 39.675,00 |
|  | UKUPNO HRASTOVSKO: |  | 39.675,00 |

Ukupan iznos od 3.301.250,00 kn za glavu II.  GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA mijenja se i glasi:

Ukupno II.  GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA: 			1.011.331,50 kn

Članak  4.

U glavi III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE	, članak 4., briše se stavka 6., i zamjenjuje novom stavkom 6.,  a u Programu ostaju stavke od 3.1. do 3.5. i uvode nove stavke 3.6. i 3.7. i iznosi financijskih sredstava za te namjene kako slijedi:

| Rb | OPIS: | Izvor financiranja: | Iznos ukupno: |
| --- | --- | --- | --- |
| III. | GRAĐENJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 3.1. | Projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području cijelog Grada Ludbrega - zamjena neučinkovite i štetne rasvjete i dopuna postojeće mreže sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama po modelu energetske usluge i uz sufinanciranje 40% opravdanih troškova od strane FZOEU (1.104.521,93 kn od ukp. 2.761.304,83) te uz zajamčenu vrijednost godišnjih ušteda u odnosu na referentnu potrošnju u iznosu od 415.709,76 kn uključujući održavanje. Postojeće stanje: 733 svjetiljke, izvedeno stanje: 945 kom sukladno glavnom projektu (elektroprojektu) energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete Grada Ludbrega - BP 103/16 (listopad 2016). Napomene: u sklopu Projekta izvršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na Trgu Sv.Trojstva (9 novi stupova i LED svjetiljki) od raskrižja sa Gundulićevom ul. do Ul. A. Stepinca), a u ukupan iznos uključeni i troškovi nadzora: 35.500,00 kn. | Ukupno: 3.442.737,51 (3.478.237,51 sa troškovima nadzora) FZOEU: 1.104.521,93 , Davatelj energetske usluge: 2.338.280,01kn Proračun Grada: 35.500,00 kn (trošak nadzora) | 3.478.237,51 |
| 3.2. | Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na dijelu Trga Sv. Trojstva (dionica ŽC2075 od raskrižja s Gundulićevom ul. do raskrižja sa Ul. F. Kuharića) - zamjena neadekvatnih i dotrajalih stupova i kablova i ožičenja sa novima (9 stupova, v=10m) u cilju poboljšanja rasvijetljenosti i prometne sigurnosti, sukladno zahtjevima za klasu rasvjete ME4a te Glavnom projektu TD 21017/12. Napomena: OVAJ PROJEKT JE REALIZIRAN U SKLOPU TOČKE 3.1. |  | 0,00 |
| 3.3. | Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama u ul. F. Kuharića u Ludbregu - dio D=200m, sa 11 stupova v=6m (za klasu rasvjete S1, sukladno Glavnom projektu TD21007/12) Napomena: u sklopu izgradnje JR izvršena sanacija nogostupa u iznosu od 56.932,31 kn, dok se na samu izgradnju jR odnosi: 116.351,84 kn | Proračun Grada | 173.284,15 |
| 3.4. | Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama u ul. R. Fizira i B. Hlasteca do raskrižja sa državnom cestom D2 - D= 600 m, 21 stupova v=10m, 31 svjetiljka LED (21 + 10) (za klasu rasvjete ME4a, sukladno Glavnom projektu TD21008/12 | Proračun Grada | 352.439,19 |
| 3.5. | Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama uz državnu cestu D2 uz Gospodar. zonu Istok uključujući i rasvjetu raskrižja sa ulicama B. Hlasteca i Gospodarskom, D= 600 m stupovi v=10m (za klasu rasvjete ME3a) | potpora Centra za vozila RH u iznosu od 321.114,50 (76,4%) | 420.196,48 |
| Rb | OPIS: | Izvor financiranja: | Iznos ukupno: |
| 3.6. | Izgradnja NN mreže za potrebe javne rasvjete na dijelu DC24 između raskrižja sa Ul. Hrvatskih branitelja i Kučanom do naselja Hrastovsko (Napomena: planirana ugradnja 13 novih LED svjetiljki te još 11 za Ludbrešku ulicu u Hrastovskom (popuna postojeće rasvjete) kao testno polje do 1.1.2018.g. Napomena: u sklopu svog programa održavanja HEP ODS /ELEKTRA Koprivnica izvršio je zamjenu postojećih stupova i mreže i golih vodiča u Ludbreškoj ulici u Hrastovskom (dionica DC24) sa novim betonskim stupovima i SKS kabelom | Proračun Grada (dio investicije koji financira Grad Ludbreg) | 86.348,83 |
| 3.7. | Izrada Glavnog projekta izgradnje javne rasvjete u Gospodarskoj zoni Sjever | Proračun Grada | 24.000,00 |

Ukupan iznos od 4.603.377,69 kn za glavu III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE mijenja se i glasi:

Ukupno III.  GRAĐENJE JAVNE RASVJETE:					4.534.506,16 kn

Članak 5.

U glavi IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI, članak 5., brišu se stavke 4.2. - 4.4., i zamjenjuje novim stavkama 4.2., -  4.8.,  sa iznosima financijskih sredstava za te namjene kako slijedi:

| IV. | IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Izgradnja reciklažnog dvorišta Meka. Napomena: u prosincu 2017. započinje postupak javne nabave radova, a realizacija se planira u Programu za 2018.g. | EU Fondovi, FZOEU | 0,00 |
| 4.2. | Izrada arhitektonskog projekta - snimke postojećeg stanja Gradske ljekarne Ludbreg | Proračun Grada | 19.500,00 |
| 4.3. | Analiza projekata Grada Ludbrega u području energetske obnove i gradnje novih zgrada gotovo nulte energije | Proračun Grada | 22.500,00 |
| 4.4. | Izrada Glavnog projekta Centra za posjetitelje Grada Ludbrega (Posjetiteljski centar svijeta) | Proračun Grada, Ministarstvo turizma | 219.250,00 |
| 4.5. | Adaptacija dijela Društvenog doma u Globočecu | Proračun Grada | 67.244,38 |
| 4.6. | Adaptacija dijela Društvenog doma u Sigecu Ludbreškom | Proračun Grada | 126.013,13 |
| 4.7. | Adaptacija društvenog doma Vinogradi Ludbreški - izrada spuštenih stropova i rasvjete | Proračun Grada | 60.250,00 |
| 4.8. | Adaptacija dijela Društvenog doma u Segovini: Napomena: adaptacija dijela doma (31.180,00) te sanacija krovišta (39.915,00) | Proračun Grada: 56.095,00, SNV: 15.000,00 | 71.095,00 |

Ukupan iznos od: 2.345.000,00 kn za GLAVU IV.  IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I OSTALI PROJEKTI mijenja se i glasi:

Ukupno IV.  IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I OSTALI PROJEKTI: 	     585.852,51

Članak  6.

U glavi   V.  GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, članak 6., briše se iz Programa postojeća stavka 5.1.

Ukupan iznos od: 50.000,00 kn za glavu V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA mijenja se i glasi:

Ukupno: V. GRAĐ. OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆ.  OTPAD. VODA: 0,00 kn

U članku 6. ukupan iznos od 13.151.127,69 kn mijenja se tako da glasi:                                     SVEUKUPNO: 6.824.744,88 kn

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  - REKAPITULACIJA:

|  | REKAPITULACIJA: |
| --- | --- |
|  | UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 624.995,96 |
|  | UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.079.390,25 |
|  | UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE | 4.534.506,16 |
|  | UKUPNO. IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI | 585.852,51 |
|  | UKUPNO: V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 6.824.744,88 |

Članak  7.

Izmjene i dopune ovog Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a primjenjivati će se za 2017. godinu.

Predsjednik

Gradskoga vijeća

Antun  Šimić

O B R A Z L O Ž E NJ E

UZ IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA LUDBREGA ZA 2017. GODINU

Zakonom o komunalnom gospodarstvu ((«Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 153/13, 147/14 i 36/15) čl. 30. st. 4., propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa  mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a prema potrebi i odgovarajuće izmjene i dopune Programa.

Slijedom narečene zakonske obveze utvrđen je prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2017. godini, a sve pojedinačne korekcije vidljive se u prijedlogu teksta te ćemo se u kratkim crtama osvrnuti na svaku pojedinu glavu.

Programom su planirane aktivnosti na području gradnje i uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i ostali poslovi.

Dio programa za građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda provodi se preko Varkoma d.d. i Hrvatskih voda te komunalnog poduzeća «Odvodnja» d.o.o. Ludbreg.

Najveći dio predloženog programa,  a to su građenje javnih površina,  građenje nerazvrstanih cesta, građenje javne rasvjete te izgradnja i adaptacija objekata te ostali projekti provodi se preko Grada Ludbrega.

U GLAVI I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA od ukupno planiranog iznosa od 2.851.500,00 kn mijenja se i glasi: 624.995,96 kn,

U GLAVI II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA ukupan planirani iznos od 3.301.250,00 kn  mijenja se i glasi: 1.079.390,25 kn, a u Programu ostaju one stavke za koje je u Proračunu Grada osigurano financiranje.

Ukupan iznos od 4.603.377,69 kn za glavu III . GRAĐENJE JAVNE RASVJETE  mijenja se i glasi: 4.534.506,16 kn.

Aktivnosti planirane u glavi III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE izvršene su u potpunosti, osim točke  3.6. Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama uz državnu cestu DC2 do Globočeca, koja je prijavljena za sufinanciranje te će se realizirati u 2018.g. U Izmjene i dopune plana uvrštena  je nova točka 3.6. Izgradnja NN mreže za potrebe javne rasvjete na dijelu DC24 između raskrižja sa Ul. Hrvatskih branitelja i Kučanom do naselja Hrastovsko, zahvaljujući dobroj suradnji i koordinaciji aktivnosti sa HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica.

U GLAVI IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI  ukupan planirani  iznos od 2.345.000,00 kn,  mijenja se i glasi: 585.852,51 kn, ponajviše zbog činjenica da će se aktivnost: Izgradnja reciklažnog dvorišta realizirati u 2018.g, sukladno ugovoru o sufinanciranju sklopljenom sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike  a postupak javne nabave započeti krajem ove godine.

U GLAVI V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA nije realizirana planirana aktivnost.

Sveukupno, umjesto planiranih 13.151.127,69, Program je Izmjenama i dopunama korigiran na iznos od 6.824.744,88 kn, a realizacija od 52% u odnosu na planirano, što je u skladu sa proračunskim mogućnostima i osiguranim sredstvima iz vanjskih izvora.

Gradonačelnik je razmotrio Izmjene i dopune Programa te iste u predloženom tekstu upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na usvajanje.