

**GRADONAČELNIK**

KLASA:363-02/18-01/06

URBROJ:2186/18-01/1-20-12

Ludbreg 17. srpnja 2020. g.

Na temelju 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018 i 32/20) i članka 48. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09, 58/13, 40/13 – pročišćeni tekst, 12/18, 55/18 – pročišćeni tekst, 40/19 i 13/20) gradonačelnik Grada Ludbrega na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 17. srpnja 2020. g., podnosi

## IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2019. g**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 10. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. g., donijelo Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2019. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 83/2018), **u iznosu od 22.128.000,00 kn**.

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2018. g., donesene su na 16. sjednici Gradskog vijeća održane 14. listopada 2019. g („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 67/2019.) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 15.112.261,61 kn**, a II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2019. g., donesene su na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. prosinca 2019. g („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 99/2019) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 12.340.653,96 kn, a do kraja 2019. godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 12.121.278,96 kn.**

Dio radova planiranih Programom za 2019. g. koji nisu realizirani i koji su u tijeku, realizirati će se u 2020. u onom obimu i dinamici koju će dozvoliti proračunske mogućnosti, vanjski izvori financiranja te sufinanciranje građana.

**Izvedeni radovi u 2019. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku** zaključno s 31.12.2019. g.

Gradonačelnik

Dubravko Bilić

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| **I.** | **GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje dječjih igrališta | / | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | Uređenje parkirališta kod groblja u Selniku | / | 0,00 | 161.330,38 | 161.330,38 |
| 3 | Uređenje šetnice uz lijevu obalu rijeke Bednje u sklopu EU projekta "Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega (OP Konkurentnost i kohezija)  = 674.657,50 kn (SAFU) | SAFU Operativni program Konkurentnost i kohezija EU | 573.458,87 | 101.198,63 | 674.657,50 |
| 4 | Nabava i ugradnja pametne klupe Steore | / | 0,00 | 41.075,00 | 41.075,00 |
| 5 | Gradjevinsko-obrtnički radovi na uredjenju prilaza sa dvorištem, prostoriji za tjelovježbu i vanjskom igralu u DV Radost u Ludbregu | / | 0,00 | 111.810,00 | 111.810,00 |
| **UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PLAN:** | | | **573.458,87** | **515.414,01** | **1.088.872,88** |
| **UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZVRŠENJE:** | | | **573.458,87** | **515.414,01** | **1.088.872,88** |
|  | | | |  |  |
| **II.** | **GRAĐENJE CESTA** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| 1 | Uređenje (rekonstrukcija) šumske ceste Poljansko-Graci-Lijepa Gorica na području Grada Ludbrega (Radovi: 3.091.179,76kn, nadzor: 42.187,50 kn) | Ruralni fond EU: 100% | 3.133.367,26 | 0,00 | 3.133.367,26 |
| 2 | Uređenje i asfaltiranje ceste, nogostupa i parkirališta za: dio Ul. K. F. Kuharića, D=162 m; Ul. M. Krleže, D=291 m, Kratka ul., D=109 m (Radovi: 1.106.449,03 kn, nadzor: 27.450,00 kn) | Ruralni fond EU: 100% | 963.814,18 | 170.084,85 | 1.133.899,03 |
| 3 | Radovi na izradi okomitih parkirališta u Kuharićevoj ulici i Ul. M. Krleže | / | 0,00 | 174.934,89 | 174.934,89 |
| 4 | Radovi na pojačanom održavanju kolničke konstrukcije u Ulici M. Krleže i F. Kuharića u Ludbregu | / | 0,00 | 389.068,10 | 389.068,10 |
| 5 | Radovi na uređenju prilaza i parkirališta u Ulici F. Kuharića | / | 0,00 | 244.318,75 | 244.318,75 |
| 6 | Uređenje nove ulice za potrebe neizgrađenog građevinskog područja između Ul. R. Fizira i željezničke pruge u Ludbregu | / | 0,00 | 1.775.498,31 | 1.775.498,31 |
| 7 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i odvojaka ulica u zonama kuća za odmor (bregovito područje) - naselje Vinogradi Ludbreški (koje se jednim dijelom financira iz poreza na kuće za odmor) | / | 0,00 | 641.419,75 | 641.419,75 |
| 8 | Izrada cijevnih propusta na šumskoj cesti Lijepa Gorica | / | 0,00 | 79.875,00 | 79.875,00 |
| 9 | Izgradnja kružnog toka na raskrižju Ul. R. Fizira, Ul. F. Tuđmana i ulaza u novi trgovački centar | / | 0,00 | 234.895,56 | 234.895,56 |
| 10 | Izgradnja i asfaltiranje prilazne ceste i parkirališta kod stadiona NK Podravina | / | 0,00 | 607.101,25 | 607.101,25 |
| 11 | Radovi na sanaciji klizišta u dijelu Cvjetne ulice u Globočecu (NC 3-090) (iznos =474.448,06 kn) te na asfaltiranju Cvjetne ulice (iznos =249.375,00 kn) | Hrvatske vode | 242.914,20 | 492.289,20 | 735.203,40 |
| 12 | Uređenje (asfaltiranje) Ludbreške ulice u naselju Bolfan (LC 25207) - dio koji se odnosi na sufinanciranje Grada Ludbrega (25%). Vrijednost ukupne investicije = 524.143,75 kn, a nositelj ŽUC financira 75%. | ŽUC (iznos iskazan u Tablici: Ulaganja drugih) | 0,00 | 131.035,94 | 131.035,94 |
| 13 | Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC 3 -113 (Redvenica) u naselju Bolfan | / | 0,00 | 87.750,00 | 87.750,00 |
| 14 | Izrada projektne dokumentacije šumske ceste i elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica (za prijavu na natječaj Ruralnog fonda EU) | Ruralni fond EU: 100% | 99.000,00 | 24.750,00 | 123.750,00 |
| 15 | Izrada projektne dokumentacije sanacije dva klizišta na području naselja Vinogradi Ludbreški, prva faza: elaborati geomehaničkih ispitivanja i geodetske podloge | / | 0,00 | 78.250,00 | 78.250,00 |
| **UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – PLAN:** | | | **4.439.095,64** | **5.131.271,60** | **9.570.367,24** |
| **UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – IZVRŠENJE:** | | | **4.439.095,64** | **5.131.271,60** | **9.570.367,24** |
| **III.** | **GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA**  **UKUPNO** |
| 1 | Izrada projektne dokumentacije (za ishodjenje građ.dozvole) za Izgradnju ekološke i štedljive LED javne rasvjete u Zagorskoj ulici u Ludbregu | / | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | Izrada projektne dokumentacije (za ishodjenje građ.dozvole) za Izgradnju ekološke i štedljive LED javne rasvjete u dijelu Cvjetne ulice u Vinogradima Ludbreškim | / | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Projekt modernizacije postojeće javne rasvjete u naselju Poljanec kroz projekt testnog polja za praćenje razvoja CLSM sustava (sustava kontrole i praćenja rada javne rasvjete u realnim uvjetima): zamjena postojećih svjetiljki sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama, popuna sustava JR nedostajućim svjetiljkama u skladu sa svjetlotehničkim proračunom, ugradnja sustava CLMS). **NIJE REALIZIRANO U 2019.** | Ministarstvo gospodarstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Postavljanje stupova i rasvjetnih tijela na području Grada Ludbrega gdje je to najpotrebnije | / | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Radovi na popuni sustava javne rasvjete u naselju Poljanec (dio Varaždinske ulice, 5 stupova, NN mreža i LED svjetiljke: stupovi i mreža =28.687,00, svjetiljke i montaža=12.250,00 kn) | / | 0,00 | 38.937,00 | 38.937,00 |
| 6 | Radovi na popuni sustava javne rasvjete u naselju Globočec - dio Izvorske ulice ( 5 stupova, NN mreža i LED svjetiljke: stupovi i mreža =28.687,00, svjetiljke i montaža=12.250,00 kn) | / | 0,00 | 38.937,00 | 38.937,00 |
| 7 | Projekt modernizacije postojeće javne rasvjete u naselju Apatija kroz najam opreme na rok od 4 godine (zamjena postojećih svjetiljki sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama tip E+DOVE S 5000, popuna sustava JR nedostajućim svjetiljkama u skladu sa svjetlotehničkim proračunom) Sveukupno: 48 kpl svjetiljki = 88.663,20 kn (na rok od 5 godina trošak najma iznosi 17.732,64 kn/godišnje) | / | 0,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 8 | Projekt modernizacije postojeće javne rasvjete u naselju Slokovec kroz najam opreme na rok od 5 godina (zamjena postojećih svjetiljki sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama tip E+DOVE S 5000 i popuna sustava JR nedostajućim svjetiljkama u skladu sa svjetlotehničkim proračunom) Sveukupno: 56 kpl svjetiljki = 103.440,00 kn (na rok od 5 godina trošak najma iznosi 20.688,00 kn/godišnje) | / | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 9 | Popuna sustava javne rasvjete na dionici između naselja Slokovec i Apatija sa 16 kpl LED uličnih svjetiljki E+DOVE S 5000 (najam svjetiljki na rok od 4 god), trošak postave 16 kom betonskih stupova, montažnog materijala i radova =110.000,00, trošak svjetiljki = 30.000,00 kn (na rok od 5 godina trošak najma iznosi 6.000 kn/godišnje) | / | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 10 | Izrada GIS – geografsko informacijskog sustava (katastra) javne rasvjete Grada Ludbrega | / | 0,00 | 43.575,00 | 43.575,00 |
| **UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - PLAN** | | | 155.000,00 | 532.385,09 | 687.385,09 |
| **UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - IZVRŠENJE** | | | **0,00** | **613.949,00** | **613.949,00** |
| **IV.** | **IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | **Izvor financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO** |
| 1 | Građ. - obrtnički radovi na adaptaciji Društvenog doma u Segovini: ugradnja energ. učinkovite prozorske stolarije te izvedbi toplinske fasade. Toplinska izolacija i stolarija ukupno: 73.759,41 kn, sufinanciranje SNV: 60.000,00 kn | SNV / Srpsko nacionalno vijeće | 60.000,00 | 13.759,41 | 73.759,41 |
| 2 | Nabava polupodzemnih spremnika za mješani i razvrstani otpad (6 kompleta) za lokacije na području Vinograda ludbreških | / | 0,00 | 198.969,79 | 198.969,79 |
| 3 | Ugradnja sustava (2 kpl) tip Eco Dry Zeta III za otklanjanje kapilarne vlage u zidovima zgrade gradske uprave | / | 0,00 | 66.250,00 | 66.250,00 |
| 4 | Radovi na izvedbi spuštenih stropova i sanaciji zidova te ugradnji novih ulaznih vratiju u društv. domu u Selniku | / | 0,00 | 67.466,88 | 67.466,88 |
| 5 | Radovi na ugradnji novog podnog sustava u društv. Domu Vinogradi Ludbreški | / | 0,00 | 33.803,13 | 33.803,13 |
| 6 | Radova na zamjeni dotrajalih toplovodnih kotlova sa kondenzacijskim toplovodnim uređajima za grijanje na objektu „zgradi suda“ u Ludbregu | Ministarstvo pravosuđa: 33,78% | 41.612,00 | 81.573,00 | 123.185,00 |
| 7 | Radovi na adaptaciji krovišta zgrade gradske uprave: nije realizirano u 2019.g. | / | 0,00 | 69.375,00 | 69.375,00 |
| 8 | Izrada Glavnog projekta za izgradnju sortirnice korisnog otpada, kapaciteta do 1300 t/godišnje, na lokaciji uz postojeće Reciklažno dvorište Meka u Ludbregu | Kohezijski fond EU: 85% | 79.687,50 | 14.062,50 | 93.750,00 |
| 9 | Adaptacija krovišta zgrade vatrogasnog doma Ludbreg | Ruralni fond EU: 67,3% | 111.000,00 | 53.706,25 | 164.706,25 |
| 10 | Radovi na popravku fasade društvenog doma u Poljancu | / | 0,00 | 26.199,38 | 26.199,38 |
| **UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – PLAN:** | | | **292.299,50** | **625.165,34** | **917.464,84** |
| **UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – IZVRŠENJE:** | | | **292.299,50** | **555.790,34** | **848.089,84** |
|  | | | |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA:** | | **Iznos financiranja iz drugih izvora** | **Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn** | **IZNOS UKUPNO** |
|  | **UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | **573.458,87** | **515.414,01** | **1.088.872,88** |
|  | **UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | **4.439.095,64** | **5.131.271,60** | **9.570.367,24** |
|  | **UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | | **0,00** | **613.949,00** | **613.949,00** |
|  | **UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | | **292.299,50** | **555.790,34** | **848.089,84** |
|  | **SVEUKUPNO – PLAN:** | | **5.379.854,01** | **6.960.799,95** | **12.340.653,96** |
|  | **SVEUKUPNO - IZVRŠENJE:** | | **5.304.854,01** | **6.816.424,95** | **12.121.278,96** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA - PLAN I IZVRŠENJE PROGRAMA** | | | | | |  |
| **Rb:** | **Opis:** | **Plan za 2019.** | **I. Rebalans Plana 14.10.2019.** | **II. Rebalans plana 30.12.2019.** | **Izvršenje do 31.12.2019.** | **Izvršenje u odnosu na II. rebalans plana (%)** |
| **I.** | **GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **2.420.000,00** | **1.657.221,38** | **1.088.872,88** | **1.088.872,88** | **100,00%** |
| **II.** | **GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **9.943.000,00** | **11.458.575,77** | **9.570.367,24** | **9.570.367,24** | **100,00%** |
| **III.** | **GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | **615.000,00** | **858.949,00** | **763.949,00** | **613.949,00** | **80,37%** |
| **IV.** | **IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI UKUPNO:** | **9.150.000,00** | **1.137.515,46** | **917.464,84** | **848.089,84** | **92,44%** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **22.128.000,00** | **15.112.261,61** | **12.340.653,96** | **12.121.278,96** | **98,22%** |

U privitku materijala prilaže se i pregled zajedničkih programa Grada i drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg, ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.