

**Gradonačelnik**

KLASA: 363-02/18-01/07

URBROJ: 2186/18-01/1-20-11

Ludbreg, 17. srpnja 2020. g.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/18 i 32/20) i članka 59. Statuta Grada Ludbrega („Službeni Vjesnik Varaždinske županije“, br. 23/09, 17/13, 40/13-pročišćeni tekst, 12/18, 55/18-pročišćeni tekst, 40/19 i 13/20), gradonačelnik Grada Ludbrega na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega, održane 17. srpnja 2020. g., podnosi

## IZVJEŠĆE

**O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. g.**

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 10. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. g., donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade za 2019. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 83/2018).

Program je **planiran** u ukupnom iznosu od **2.466.218,58 kn**, a **ostvaren** je u ukupnom iznosu od **2.513.109,58 kn**, ili za 1,9 % u višem iznosu od planiranog.

S obzirom da se navedeni Program tijekom 2019. g. provodio uglavnom kroz komunalna poduzeća Lukom d.o.o. i Odvodnja d.o.o., **sastavni dio ovog Izvješća je Izvješće društva Lukom d.o.o. o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g. i Izvješće društva Odvodnja d.o.o. o izvršenim radovima za razdoblje siječanj - travanj 2019. g.** (od 1.5.2020. društvo Varkom d.d. Varaždin je kao nositelj aglomeracije u Varaždinskoj županiji preuzelo i ugasilo društvo Odvodnja d.o.o. i do kraja 2019. g. po ovoj točci Programa održavanja nije bilo drugih aktivnosti, a od 1.1.2020. radovi iz Programa održavanja komunalne infrastrukture (odvodnja oborinskih voda za naselja Ludbreg i Selnik koja imaju sustav odvodnje i kanalizacije), izvršavat će se preko komunalnog poduzeća Varkom d.d. Varaždin, RJ Kanalizacija.

**Niže u tabeli donosimo pregled ukupno planiranih i realiziranih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2019. g.**

|  |
| --- |
| **Program održavanje kom. infrastrukture za MO LUDBREG** |
| **Br.** | **Opis radova** | **Planirana sredstva** | **Realizirano** | **Razlika** |
| 1. | Održavanje javnih površina | 876.646,86 | 876.020,27 | -626,59 |
| A) Travnjaci | 687.611,26 | 707.423,16 | +19.811,90  |
| B) Grmlje | 15.374,00 | 11.617,34 | -3.756,66  |
| C) Drveće | 73.490,00 | 78.639,31 | +5.149,31  |
| D) Cvjetne gredice | 100.171,60 | 78.340,46 | -21.831,14  |
| 2. | Čišćenje javnih površina, interventni i ostali radovi | 402.140,00 | 406.678,73 | +4.538,73  |
| 3. | Održavanje javne rasvjete | 112.438,00 | 134.308,32 | +21.870,32  |
| UKUPNO | 1.391.224,86 | 1.417.007,32 | +25.782,46  |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **1.739.031,08** | **1.771.259,15** | **+32.228,08** |
|  |
| **Program održavanja kom. infrastrukture za: MO APATIJA, BOLFAN, ČUKOVEC, GLOBOČEC LUDBREŠKI, HRASTOVSKO, KUĆAN LUDBREŠKI, POLJANEC, SEGOVINA, SELNIK, SIGETEC LUDBREŠKI, SLOKOVEC, VINOGRADI LUDBREŠKI** |
| 1. | Održavanje javnih površina | 100.000,00 | 20.642,00 | -79.358,00 |
| 2. | Održavanje javne rasvjete | 90.000,00 | 144.121,00 | 54.121,00 |
| 3. | Čišćenje javnih površina | 40.000,00 | 46.330,00 | 6.330,00 |
| 4. | Odvodnja atmosferskih voda | 70.000,00 | 50.231,00 | -19.769,00 |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **300.000,00** | **261.324,00** | **-38.676,00** |
|  |
| **Program odvodnje oborinskih voda za MO LUDBREG I SELNIK** |
| 1. | Odvodnja oborinskih voda za MO Ludbreg | 77.250,00 | 37.300,00 | -39.950,00 |
| 2. | Odvodnja oborinskih voda za MO Selnik | 9.500,00 | 4.800,00 | -4.700,00 |
| **UKUPNO** | 86.750,00 | 42.100,00 | -44.650,00 |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **108.437,50** | **52.625,00** | **-55.812,50** |
|  |
| **Program održavanja nerazvrstanih cesta GRADA LUDBREGA** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **318.748,75** | **427.901,43** | **+109.151,43** |
|  |
| **PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2019. UKUPNO** |
| **UKUPNO S PDV-om od 25%** | **2.466.217,33** | **2.513.109,58** | **+46.891,00** |

 **Grad Ludbreg**

 **Gradonačelnik**

 Dubravko Bilić