

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:363-02/17-01/07

URBROJ: 2186/18-02/1-17-4

Ludbreg, 19. prosinca 2017. g. ***P R I J E D L O G***

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 33. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 23/09, 58/13, 40/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 4. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. g., donosi

**P R O G R A M**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2018. g.**

**OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ludbrega u 2018. g. za:

- javne površine

- ceste

- javnu rasvjetu

- izgradnju i adaptaciju objekata te ostali projekti

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovoga članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

**I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA**

Članak 2.

U 2018. g. planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji javnih površina:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU U 2018. g.** | | | |
| **Rb** | **OPIS:** | **Izvor financiranja:** | **Iznos ukupno:** |
| **I.** | **GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** |  |  |
| 1. | Uređenje centralnog dječjeg igrališta u Ludbregu u parku između Srednje škole Ludbreg i rijeke Bednje | Proračun Grada 70%, Min. reg. razvoja 30% | 464.000,00 |
| 2. | Uređenje dječjih igrališta (ostala naselja) | Proračun Grada, MO | 100.000,00 |
| 3. | Uređenje parkirališta kod groblja u Ludbregu | Ruralni fond, Proračun Grada, Lukom | 600.000,00 |
| 4. | Uređenje parkirališta kod groblja u Selniku | Proračun Grada | 50.000,00 |
| 5. | Uređenje parkirališta kod groblja u Bolfanu | Proračun Grada | 50.000,00 |
| 6. | Postavljanje reklamnih panoa | Proračun Grada | 30.000,00 |
| 7. | Uređenje pješačke staze u parku uz Gundulićevu ul. do ceste za NK Podravinu (nastavak postojeće staze, D=87m) | Proračun Grada | 11.000,00 |
| 8. | Uređenje nogostupa uz Gajevu ul. Ludbregu od raskrižja s Ul. P. Krešimira do raskrižja Tri lipe – D=861 m | Proračun Grada | 590.000,00 |
| 9. | Uređenje nogostupa uz Ul. M. P. Miškine (nastavak nogostupa uz zapadnu stranu ulice do raskrižja s Koprivničkom ul. – cca 266 m) | Proračun Grada | 155.000,00 |
| 10. | Uređenje nogostupa uz Koprivničku ul. u Ludbregu (uz sjevernu stranu ulice od raskrižja s Ul. M. P. Miškine do raskrižja s Ul. M. Krleže – cca 200 m) | Proračun Grada | 118.000,00 |
| 11. | Uređenje pješačke staze u Apatiji do kapelice u Slokovcu | Proračun Grada, MUP, Centar za vozila Hrvatske | 857.000,00 |
| 12. | Uređenje pomoćnog igrališta s umjetnom travom uz stadion NK Podravine | Proračun Grada za podlogu, HNS za umjetnu travu | 1.000.000,00 |
| 13. | Izgradnja igrališta i uređenje okoliša | Proračun Grada, MO | 500.000,00 |
| **UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | | **4.525.000,00** |

**II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Članak 3.

U 2018. g. na području Grada Ludbrega planiraju se slijedeće aktivnosti na građenju nerazvrstanih cesta i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **OPIS:** | **Izvor financiranja:** | **Iznos ukupno:** |
| **II.** | **GRAĐENJE CESTA** |  |  |
| 1. | Uređenje i asfaltiranje Rapske ul. u Ludbregu s mješovitom kanalizacijom D = 148m, Š=3,5 do 4,0 m i okretište | Proračun Grada, građani | 375.000,00 |
| 2. | Uređenje i asfaltiranje ceste, nogostupa i parkirališta za: dio Ul. K. F. Kuharića, D=162 m; Ul. M. Krleže, D=291 m, Kratka ul., D=109 m, neimenovana nova ul. u Ludbregu kraj autobusnog kolodvora, D=96 m | Ruralni fond, Proračun Grada | 1.050.000,00 |
| 3. | Novi sloj asfalta u Kalničkoj ul. u Ludbregu | Proračun Grada, MO | 229.000,00 |
| 4. | Izgradnja prilazne ceste prema stadionu NK Podravina i sportskim terenima i parkirališta u Ludbregu | Proračun Grada | 625.000,00 |
| 5. | Asfaltiranje Ul. branitelja Domovinskog rata (između t.d. Ducati i Farmal), D=264m, s nogostupom i 20 dodatnih parkirališnih mjesta | Proračun Grada | 725.000,00 |
| 6. | Asfaltiranje odvojka Bednjanske ul. u Ludbregu | Proračun Grada, MO i građani | 263.000,00 |
| 7. | Uređenje nove ulice za potrebe neizgrađenog građevinskog područja između Ul. R. Fizira i željezničke pruge u Ludbregu | Proračun Grada, MO i građani | 1.500.000,00 |
| 8. | Rekonstrukcija dijela Ul. ludbreških branitelja Vukovara u Vinogradima L. (rekonstrukcija ceste, nogostup na jugoistočnoj strani i cestovna odvodnja, D=591 m) koju financira ŽUC sa 75% ukupne investicije od 1.400.000,00 kn s PDV-om) | Proračun Grada (25% investicije), ostali iznos od 1.050.000,00 kn ŽUC | 350.000,00 |
| 9. | Asfaltiranje dijela ulice Graci u Čukovcu (produžetak do zadnje kuće) D=100 m, Š=2,5 m | Proračun Grada, MO i građani | 35.000,00 |
| 10. | Asfaltiranje i uređenje odvojka Vinogradske ulice u Čukovcu (prema Segovinskoj ulici) | Proračun Grada, MO | 227.000,00 |
| 11. | Asfaltiranje Ul. Kostanjevec u Bolfanu, D=300m, Š=2,5-3m | Proračun Grada, MO i građani | 490.000,00 |
| 12. | Asfaltiranje puta u Segovini u zoni klijeti (čkbr. 2294 k.o. Segovina), D=800m Š=2,5-3 m | Proračun Grada, MO i građani | 790.000,00 |
| 13. | Asfaltiranje Ul. 25. maja u Poljancu D=50m, Š=3m | Proračun Grada, MO | 30.000,00 |
| **UKUPNO: II. GRAĐENJE CESTA** | | | **6.689.000,00** |

**III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE**

Članak 4.

U 2018. g. planira se izgraditi, odnosno modernizirati javna rasvjeta u slijedećim ulicama i naseljima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **OPIS:** | **Izvor financiranja:** | **Iznos ukupno:** |
| **III.** | **GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** |  |  |
| 1. | Zamjena stupova na Trgu Sv. Trojstva i Ul. Centra svijeta u Ludbregu (37 stupova) | Proračun Grada | 65.000,00 |
| 2. | Postavljanje stupova i rasvjetnih tijela na području Grada Ludbrega gdje je to najpotrebnije | Proračun Grada, MO | 200.000,00 |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama uz državnu cestu D2 - (dio od kružnog toka do Globočeca) | Proračun Grada, MUP, Centar za vozila Hrvatske | 310.000,00 |
|  | **UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | | **575.000,00** |

**IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI**

Članak 5.

Na području Grada Ludbrega u 2018. g. planira se izgradnja i adaptacija objekata te ostali projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV.** | **IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** |  |  |
| 1. | Izgradnja Reciklažnog dvorišta Meka | EU-85%: 4.212.682,24 Grad-15%: 743.414,52 | 4.956.096,76 |
| 2. | Projekt sanacije zgrade apoteke u Ludbregu | Proračun Grada | 50.000,00 |
| 3. | Izgradnja podzemnih kontejnera za otpad | EU-85%, Grad-15% | 225.660,00 |
|  | **UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | | **5.231.756,76** |

Članak 6.

Na području Grada Ludbrega u 2018. g. planira se izgradnja slijedećih objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V.** | **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **Izvor financiranja:** | **Iznos ukupno:** |
| 1. | Izgradnja kanalizacije u Selniku (odvojak Balog - Križan) | Naknada za izgradnju kanalizacije na području MO Selnik | 50.000,00 |
|  | **UKUPNO: V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | | **50.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACIJA:** | |
|  | **UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | **4.525.000,00** |
|  | **UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **6.689.000,00** |
|  | **UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE** | **575.000,00** |
|  | **UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI** | **5.231.756,76** |
|  | **UKUPNO: V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **50.000,00** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **17.070.756,76** |

Članak 7.

Realizacija ovog Programa ovisiti će o proračunskim mogućnostima Grada Ludbrega, učešću vanjskih izvora sufinanciranja te učešću građana u sufinanciranju pojedine infrastrukture.

Članak 8.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2018. g.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Antun Šimić

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu, a koji obvezatno sadrži:

* opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,
* iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Slijedom narečene zakonske obveze utvrđen je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2018. godini.

Programom su planirane aktivnosti na području gradnje i uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i ostali poslovi.

Najveći dio predloženog programa, a koji se odnosi na:

* građenje javnih površina,
* građenje nerazvrstanih cesta,
* građenje javne rasvjete,
* izgradnju i adaptaciju objekata i ostale projekte,

provoditi će se kroz Proračun Grada Ludbrega, dok će se građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda provoditi preko komunalnog poduzeća «Odvodnja» d.o.o. Ludbreg, odnosno drugo trgovačko društvo nakon prijenosa komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga sukladno članku 146. Zakona o vodama.

U privitku materijala priložen je i pregled zajedničkih programa Grada i drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.

Sukladno naprijed navedenom gradonačelnik Grada Ludbrega upućuje ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2018. g., u predloženom tekstu i s iznosima financiranja po djelatnostima na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Ludbrega.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| **ZAJEDNIČKI PROGRAM GRADA, ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE I OSTALIH** | | | | | |
| **Rb** | **OPIS** | **Izvor financiranja** | | **Iznos ukupno kn** | |
| 1. | Rekonstrukcija dijela Ul. ludbreških branitelja Vukovara u Vinogradima L. (rekonstrukcija ceste, nogostup na jugoistočnoj strani i cestovna odvodnja, D=591 m) koju financira ŽUC sa 75% ukupne investicije od 1.400.000,00 kn s PDV-om) | Proračun Grada (25% investicije), ostali iznos od 1.050.000,00 kn ŽUC | | 1.050.000,00 | |
| 2. | Projektiranje kanalizacije aglomeracije Ludbreg (Grad Ludbreg, Općina Martijanec, Općina Sv. Đurđ) | Varkom 100% | | 2.915.625,00 | |
| **UKUPNO: ZAJEDNIČKI PROGRAMI GRADA, ŽUC-a I OSTALIH** | | | | **3.965.625,00** | |